|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No, no he podido cumplir estrictamente todas las actividades en los plazos originalmente definidos. Actualmente presentamos un desfase menor, hemos completado exitosamente la Fase de Definición, el Sprint 1 y el Sprint 2, y en la fecha actual nos encontramos ejecutando activamente el Sprint 3, estando ligeramente retrasados respecto al inicio del Sprint 4. Algo que ha facilitado el desarrollo es la solides del stack tecnológico que elegimos y algo que lo ha dificultado ha sido que mi fuerte no es el desarrollo y avanzaba más lento al inicio.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar estas dificultades y ponerme al día con los tiempos, lo que he hecho es apoyarme harto en la revisión de código y en las guías técnicas, además de pedir orientación cuando me he quedado trabajo en alguna parte que me costaba más dominar. De aquí en adelante planeo mantener ese apoyo constante, organizar mejor mis horas de estudio y práctica para agarrarle más ritmo al desarrollo, y enfocarme súper bien en los módulos prioritarios para asegurar que el proyecto avance firme y sin atascarnos en detalles menores.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera bastante positiva, ya que a pesar de que me ha costado un poco más agarrarle el ritmo al desarrollo y nos hayamos retrasado un poco, he puesto harto empeño en sacar adelante la parte que me toca. Destaco mi perseverancia para entender cómo funciona la arquitectura y no darme por vencido cuando algo no resulta a la primera. Para mejorar, creo que debería ser más ordenado con mis tiempos de estudio y práctica, y consultar las dudas un poco antes para no quedarme estancado tanto tiempo en un mismo problema.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Después de ver cómo vamos avanzando y habiendo dejado fuera la parte de inteligencia artificial para acotar bien el alcance, mi principal inquietud es si la estructura actual del MVP es suficiente para cumplir con todos los criterios de evaluación del proyecto. Me gustaría preguntarle al docente si nos recomienda priorizar o reforzar alguna funcionalidad en específico dentro de los módulos que nos quedan, o cuál es la mejor estrategia para organizar las semanas de integración y pruebas para asegurar el éxito.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero necesario cambiar la distribución de las actividades que ya tenemos fijadas en el grupo. Hasta ahora nos ha funcionado bien dividirnos los módulos principales según lo que mejor sabe hacer cada uno y manteniendo una comunicación constante. Tampoco han aparecido actividades nuevas que obliguen a sumar más tareas, por lo que seguiremos enfocados en sacar adelante lo que ya planificamos para ponernos al día con los plazos

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Sí, más que cambiar las tareas, lo que tengo que ajustar es la forma en que administro el tiempo para las actividades que se vienen. Para los Sprints que nos quedan, planificaré bloques de trabajo más cortos y enfocados en sacar primero la lógica principal del sistema, dejando los detalles cosméticos o de diseño para el final. De esta forma evitaré estancarme en cosas secundarias y me aseguraré de cumplir con las entregas en las fechas acordadas para ponernos al día completamente.